## Slide 1: 2D 게임프로그래밍 2차 발표
- 2011180044 장호인

## Slide 2: INDEX
1. 게임 컨셉
2. 개발 범위
3. 개발 계획 대비 현재 진행 상황
4. Github commits 페이지

## Slide 3: 게임 컨셉
게임 제목 : ‘방을 탈출하라!’
게임 장르 : 종 스크롤 어드벤처 게임
게임 목표
- 플레이어의 재빠른 순발력으로 불규칙하게 떨어지는 장애물들을
잘 피해서 상단의 포탈을 통해 방을 탈출하여라.

## Slide 4: 개발 범위
내용 | 최소 범위 | 추가 범위
캐릭터 컨트롤 | 키보드로 상/하/좌/우 4방향으로 움직입니다. 아이템 획득시 공격키: A(삭제) | 점프기능 구현
맵 | 스테이지 : 2개 | 스테이지 4개
게임 기능 | 장애물에 맞으면 죽습니다. 동전과 아이템을 획득하면 점수 증가 장애물을 제거 할 수 있는 아이템 | 체력바와 체력 아이템을 구현. 랭킹 시스템 구현 아이템 획득 후 장애물 제거시 점수 증가
난이도 | 상/하 : 2가지 | 상/중/하 : 3가지 난이도가 증가시 다양한 장애물 추가
사운드 | 배경음 , 사다리 이동시 효과음, 미션 클리어,게임 종료 사운드 등 5종 이상. | 점프 구현시 점프 소리
애니메이션 | 캐릭터 모션(움직일때, 점프할때, 사다리 이동할때), 아이템모션(동전, 아이템), 장애물 모션(통) | 

## Slide 5: 개발 일정
주차 | 내용
1 | 계획 : 리소스 수집 및 리소스 수정
 | 결과 : (100%) 게임 구현을 위해 필요한 캐릭터와 장애물 지형 리소스 수집
2 | 계획 : 플레이어 캐릭터의 이동 구현
 | 결과 : (100%) 캐릭터의 상하좌우 이동과 점프 구현완료, 캐릭터 조작 시 스프라이트 이미지 설정 완료
3 | 계획 : 플레이어 캐릭터와 벽 충돌체크 + 프레임워크 씬 구현
 | 결과 : (100%) 상하좌우 벽 충돌체크 완료, 맵 툴 구현 후 블록과 충돌체크 예정, 수업시간에 사용한 프레임워크를 이용하여 구현 완료
4 | 계획 : 중간점검(재사용 가능하고 효율적으로 사용할 수 있도록)
 | 결과 : (80%) 파일분할과, 매크로 상수를 활용하여 보완 중
5 | 맵 구현을 위한 맵 툴 구현
6 | 플레이어 캐릭터와 아이템, 장애물 충돌체크 구현
7 | 스테이지와 난이도 구현
8 | UI 구현
9 | 사운드 구현 & 추가 개발 범위 구현
10 | 사운드 구현 & 추가 개발 범위 구현
11 | 최종 점검 및 보완

## Slide 6: Git Hub

## Slide 7: 자체 평가
평가항목 | 평가 (A:매우잘함,B:잘함,C:보통,D:못함,E:매우못함)
발표자료에 포함할 내용을 다 포함했는가? | A
게임 컨셉이 잘 표현되었는가? | A
개발 주요 요소를 정량적으로 제시하였는가? | B
개발 계획 대비 현재 진행 상황을 상세히 설명하였는가? | B
Git 저장소에 Commit을 정기적으로 하였는가? | B
개발 계획에 계획한 만큼 구현 하였는가? | A